Концепция обучения пользователей при внедрении системы 1С:ERP

Цели обучения

- Обеспечить быстрый старт работы с системой у всех категорий пользователей.

- Сформировать устойчивые навыки выполнения типовых операций.

- Снизить количество типовых ошибок в работе.

- Повысить уровень удовлетворённости от использования системы.

- Создать базу для самостоятельного освоения расширенных функций.

Целевые группы обучающихся

- Операционные пользователи (основная масса сотрудников, выполняющих типовые операции).

- Администраторы системы (ответственные за настройку и поддержку).

- Руководители подразделений (использующие аналитические и контрольные функции).

- Технические специалисты (интеграторы, ИТ-поддержка).

Принципы обучения

- Поэтапность — от простого к сложному.

- Практико-ориентированность — максимум практических заданий.

- Персонализация — учёт специфики ролей.

- Доступность — материалы в разных форматах.

- Обратная связь — постоянный контроль усвоения.

Этапы обучения

Этап 1. Подготовительный (до внедрения)

- Анализ потребностей каждой группы.

- Разработка/адаптация учебных материалов.

- Подготовка тренеров и тестовой среды.

- Информирование сотрудников о графике обучения.

Этап 2. Базовое обучение (за 2 недели до ввода в ОПЭ)

- Вводные вебинары (1–2 часа) — общая картина, ценность системы.

- Практические семинары (2–4 часа) — базовые операции по ролям.

- Работа в тестовой среде с типовыми сценариями.

- Тренинг для администраторов по настройке и поддержке.

Этап 3. Углублённое обучение (1–4 недели после ввода в ОПЭ)

- Мастер-классы по сложным функциям (по запросам).

- Разбор реальных кейсов из работы подразделений.

Этап 4. Поддержка и развитие (постоянно)

- База знаний с видеоинструкциями и FAQ.

- Ежемесячные вебинары по новым функциям.

- Консультации «вопрос-ответ» (онлайн/оффлайн).

- Тестирование навыков раз в 3–6 месяцев.

Формы и методы обучения

- Очные семинары — для групп до 15 человек.

- Вебинары — для удалённых сотрудников.

- Наставничество — закрепление опытных пользователей за новичками.

- Самообучение — интерактивные гайды, скринкасты, тесты.

- Геймификация — квесты по освоению функций, рейтинги, награды.

Учебные материалы

- Краткие инструкции (1–2 страницы) — алгоритмы типовых операций.

- Видеоуроки (3–7 минут) — демонстрация ключевых сценариев.

- Чек-листы — контроль выполнения задач.

- Сценарные задачи — кейсы для тренировки.

- FAQ — ответы на частые вопросы.

- Глоссарий — термины системы.

Вебинары и семинары

Сценарий вебинаров и семинаров формируется под роли участников и согласовывается с заказчиком.

Обучение проводится на основе видеоуроков.

Проводится демонстрация набора видеороликов по сценарию.

Между каждым роликом пользователям предоставляется возможность задать вопросы и даются ответы.

После завершения демонстрации по сценарию, производится сессия ответов на вопросы.

Оценка эффективности

- Входное тестирование — уровень знаний до обучения.

- Практические задания — оценка навыков после каждого модуля.

- Опрос удовлетворённости — обратная связь по формату и контенту.

- Метрики работы — снижение числа обращений в поддержку, рост скорости операций.

- Итоговый экзамен — допуск к самостоятельной работе.

Ресурсы и сроки

- Тренеры — внутренние эксперты + внешние консультанты (при необходимости).

- Платформа — LMS или корпоративный портал для размещения материалов.

- Среда — тестовый контур системы для практических занятий.

- Сроки — 2–4 недели на полный цикл обучения (в зависимости от масштаба).

Поддержка после обучения

- Горячая линия для вопросов (часы работы: 9:00–18:00).

- Еженедельные «офисные часы» с экспертами.

- Обновляемая база знаний с поиском.

- Форум пользователей для обмена опытом.

Ключевые показатели успеха

- >90 % сотрудников прошли базовое обучение.

- >80 % успешно выполнили практические тесты.

- Снижение числа типовых обращений в поддержку на 50 % за 2 месяца.

- Уровень удовлетворённости обучением — не ниже 4,5/5.

- Время выполнения типовых операций сократилось на 30 % через 1 месяц.

- Приложение №1. Рекомендации по разработке эффективных бумажных инструкций: кейс-ориентированный подход

Основная концепция

Отказаться от универсальных «талмудов» в пользу узкоспециализированных инструкций по конкретным операциям для конкретных ролей. Принцип: «Инструкция — это шпаргалка для решения одной задачи здесь и сейчас».

Ключевые принципы

- Конкретность

  - Одна инструкция = одна операция/кейс для одной роли.

  - Нет «общих обзоров» — только прикладные действия.

- Минимализм

  - Объём: 1 лист (2 страницы) на блок операций.

  - Если операций много — 1 страница на операцию.

  - Максимум 1 лист на отдельную операцию (крайний случай).

- Наглядность

  - Скриншоты/схемы — только там, где без них нельзя понять действие.

  - Каждый визуальный элемент должен объяснять, а не просто украшать.

- Практичность формата

  - Ламинирование для защиты от износа.

  - Перфорация дыроколом для размещения в скоросшивателе.

  - Удобство использования прямо на рабочем месте (можно мыть, не мнётся).

Структура инструкции

- Крупный номер инструкции (правый верхний угол).

- Название кейса (например: «Как оформить отпуск», «Как провести инвентаризацию»).

- Роль пользователя (например: «Для менеджера по персоналу», «Для кладовщика»).

- Предварительные условия (2–3 пункта: «Доступ к системе, заполненные данные сотрудника»).

- Пошаговая инструкция (нумерованный список, максимум 7 шагов).

- Скриншоты (1–2 изображения с выделением ключевых элементов).

- Типичные ошибки (1–2 пункта: «Если не видно кнопку — проверьте права доступа»).

- Контакты поддержки (короткий номер или email ).

Правила оформления

- Шрифт: Verdana, основной — 11 pt, заголовки — 14 pt.

- Выделения:

  - ключевые кнопки/поля — полужирный;

  - предупреждения — цветной фон (жёлтый/оранжевый);

  - обязательные поля — красный маркер.

- Нумерация:

  - номер инструкции (крупно, правый верхний угол);

  - двойная нумерация страниц: № инструкции — № страницы (например, 05-1, 05-2).

- Скриншоты:

  - чёткие, с подписями («Рис. 1. Форма заявки»);

  - выделены ключевые зоны (рамка, стрелка).

Организация массива инструкций

- Папка-скоросшиватель с разделами по ролям/процессам.

- Оглавление на первом листе папки:

  - номер инструкции;

  - название кейса;

  - роль пользователя;

  - страница в папке.

- Цветовая кодировка по ролям (например: синий — менеджеры, зелёный — склад).

- Индекс терминов в конце папки (краткие пояснения к специфическим терминам).

Процесс актуализации

- Версионирование:

  - дата выпуска на первой странице;

- Замена листов:

  - при изменениях перепечатывается только нужный лист;

  - старые версии удаляются из папки.

- Контроль актуальности:

  - ответственный за систему проверяет инструкции при обновлениях ПО;

  - обратная связь от пользователей (блок «Нашли ошибку? Сообщите!»).

Тестирование перед внедрением

- Проверка на реальных пользователях:

  - 2–3 человека из целевой роли выполняют операцию по инструкции;

  - замеряется время выполнения и фиксируются затруднения.

- Корректура:

  - единообразие терминов;

  - соответствие скриншотов интерфейсу.

- Финальное согласование с ответственным за систему.

Преимущества подхода

- Быстрое нахождение нужной инструкции (номер + оглавление).

- Минимальное время на освоение (чёткие шаги, минимум текста).

- Устойчивость к износу (ламинирование, перфорация).

- Лёгкость обновления (замена отдельных листов).

- Фокус на практике (только то, что нужно для решения задачи).

- Приложение №2. Рекомендации по созданию эффективных обучающих видеороликов

Основные принципы

- Микроформат

  - Длительность ролика: 1–3 минуты (максимум 5 минут).

  - Одна видеоинструкция = один конкретный сценарий для одной роли.

  - Пример: «Как создать заявку на отпуск (для менеджера)», «Как провести инвентаризацию склада (для кладовщика)».

- Целевая направленность

  - Каждый ролик решает одну прикладную задачу.

  - Нет «обзоров системы» — только практические шаги.

- Качество подачи

  - Чёткая дикторская озвучка (без импровизаций и отступлений).

  - Темп речи: комфортный для восприятия, с паузами между шагами.

Структура ролика

- Вступление (5–10 секунд)

  - Название сценария («Как оформить заявку на отпуск»).

  - Для кого ролик («Для менеджеров по персоналу»).

  - Цель («Научиться создавать заявку в системе за 3 шага»).

- Демонстрация процесса (основная часть)

  - Последовательное выполнение шагов (не более 5–7 действий).

  - Кадр: экран системы + голос за кадром с пояснениями.

  - Визуальные акценты:

    - рамки вокруг ключевых кнопок/полей;

    - стрелки, указывающие на важные зоны;

    - подсветка активных элементов.

- Заключение (10–15 секунд)

  - Итог («Заявка создана, система подтвердила операцию»).

Технические требования

- Разрешение и формат

  - Минимальное разрешение: 1280×720 (HD).

  - Формат: MP4 (H.264, совместимый с большинством устройств).

  - Размер файла: не более 50 МБ (для лёгкой передачи по email/мессенджерам).

- Запись экрана

  - Использовать специализированные программы (Camtasia, OBS Studio, Bandicam).

  - Частота кадров: 25–30 fps.

  - Масштаб интерфейса: 100 % (чтобы элементы были читаемы).

- Озвучка

  - Чистый звук (запись в тихом помещении, использование микрофона).

  - Громкость: ровная, без скачков.

  - Язык: простой, без жаргонизмов и сложных терминов.

Визуальное оформление

- Шрифты: чёткие, sans-serif (Arial, Roboto), размер от 16 pt.

- Цвета: контрастные (белый/чёрный текст на цветном фоне).

- Эффекты:

  - плавные переходы между кадрами;

  - увеличение масштаба (zoom) для мелких элементов;

  - текстовые подсказки («Нажмите здесь», «Введите данные»).

- Логотип: в углу кадра (не перекрывает важные элементы).

Процесс создания

- Подготовка сценария

  - Напишите текст озвучки заранее (проверьте на логичность).

  - Составьте план кадров (какие действия показывать).

- Запись

  - Сделайте пробный дубль (проверьте звук и картинку).

  - Записывайте короткими фрагментами (по 1–2 шага).

  - Избегайте фоновых шумов и посторонних разговоров.

- Монтаж

  - Удалите паузы и ошибки.

  - Добавьте визуальные акценты (рамки, стрелки).

  - Синхронизируйте звук и видео.

  - Вставьте титры (название, контакты).

- Тестирование

  - Проверьте ролик на целевой аудитории (2–3 человека из роли).

  - Убедитесь, что все шаги понятны без дополнительных пояснений.

  - Исправьте нечёткие моменты.

Организация библиотеки видеоинструкций

- Система названий файлов

  - Формат: №_Роль_Сценарий.mp4

  - Пример: 05_Менеджер_ЗаявкаНаОтпуск.mp4.

- Каталог

  - Таблица с колонками:

    - номер ролика;

    - название;

    - целевая роль;

    - длительность;

    - дата обновления.

  - Размещение: на корпоративном портале или в облачном хранилище.

- Навигация

  - Плейлист по ролям (например, «Для кладовщиков», «Для бухгалтеров»).

  - Поиск по ключевым словам.

  - Краткое описание к каждому ролику.

Обновление и поддержка

- Версионирование

  - Укажите дату записи в названии файла и в конце ролика.

- Замена контента

  - При изменениях в системе переснимите только нужный ролик.

  - Старые версии архивируйте с пометкой «Не использовать».

Преимущества подхода

- Быстрое освоение (короткие ролики легче воспринимать).

- Лёгкая навигация (поиск по роли и сценарию).

- Экономия времени (внедренцы не повторяют одни и те же объяснения).

- Стабильное качество (единый стандарт подачи материала).

- Мобильность (маленький размер файлов — удобно для удалённой работы).